FUNKCIONALNA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA · V1.0

# Sentiment Radar Slavonski Brod

Automatizirani tjedni agent za praćenje općeg i turističkog sentimenta — za Turističku zajednicu grada Slavonskog Broda

Naručitelj   Turistička zajednica grada Slavonskog Broda

Ritam   tjedno, ponedjeljkom u 06:00

Isporuka   HTML izvještaj i PowerPoint prezentacija

Opseg   11 poglavlja

Datum   11. rujna 2026.

# Sadržaj

# Metodologija i ključne pretpostavke

Agent ne mjeri „što ljudi misle o Slavonskom Brodu“. Mjeri što je javno objavljeno o Slavonskom Brodu u definiranom tjednu, na izvorima kojima je pristup besplatan i dopušten. Razlika je bitna i mora biti vidljiva u svakom izvještaju.

### Metodološki okvir u šest koraka

- Definiran okvir uzorkovanja. Registar izvora je eksplicitan i verzioniran; svaki nalaz je sljediv do izvora, datuma i poveznice.

- Relevantnost prije sentimenta. Objava prvo mora proći geo-filtar (odnosi li se doista na grad Slavonski Brod), pa tek onda ulazi u analizu.

- Aspektni sentiment, ne dokumentni. Jedna recenzija može hvaliti hranu i kuditi parking. Jedinica analize je (objava × aspekt), ne objava.

- Odvojene ljestvice. Brojčane ocjene (zvjezdice) i sentiment pisanog teksta računaju se zasebno pa se tek onda kombiniraju s poznatim ponderom — nikad se ne miješaju u jedan neprozirni prosjek.

- Pouzdanost je dio rezultata. Svaki pokazatelj nosi veličinu uzorka, broj različitih izvora, interval pouzdanosti i oznaku pouzdanosti. Ispod praga se ne objavljuje ocjena, nego oznaka „nedovoljno podataka“.

- Ljudska provjera je ugrađena, ne naknadna. Tjedni stratificirani uzorak ide na ručnu provjeru; ispravci se vraćaju u model kao zlatni skup.

### Pretpostavke koje treba potvrditi prije izgradnje

| Pretpostavka | Zašto je važna | Kako se provjerava |
| --- | --- | --- |
| Tjedni volumen je nizak — red veličine desetaka, ne tisuća stavki | Određuje veličinu prozora agregacije i to hoće li tjedni indeks po kategoriji uopće biti statistički smislen | Baseline brojanje po izvoru i kategoriji kroz 4 tjedna |
| Recenzije su dominantno na hrvatskom, uz engleski, njemački i bosanski/srpski | Određuje izbor modela i potrebu za strojnim prijevodom | Distribucija jezika na baseline uzorku |
| TZ ima pristup vlastitom eVisitor računu | Jedini pouzdan kontekst za volumen dolazaka i noćenja | Potvrda s TZ-om; ručni ili poluautomatski izvoz |
| Lokalni portali izlažu RSS ili WordPress REST | Razlika između jednostavnog i skupog prikupljanja | Provjera /feed, /wp-json/wp/v2/posts i robots.txt po domeni |
| Sezonalnost je izražena (Brodsko kolo, ljetni događaji, tranzit) | Bez korekcije, tjedna usporedba lažno signalizira „pad“ izvan sezone | Povijesna usporedba tek nakon 12 mjeseci rada; do tada eksplicitno ograničenje |

Sve pretpostavke potvrđuju se mjerenjem u Fazi 0 (4 tjedna baseline-a). Ako se ne potvrde, mijenja se dizajn, ne interpretacija.

### Što ovaj dokument namjerno ne radi

Ne navodi nijedan konkretan rezultat analize, ocjenu ili postotak za Slavonski Brod — takvi brojevi nastaju tek pokretanjem agenta. Svi brojevi u primjerima prikaza označeni su kao ilustrativni. Također ne predlaže nijedan postupak koji zaobilazi prijavu, paywall, tehničku zaštitu ili zabranu automatiziranog pristupa.

# Sažetak predloženog rješenja

Agent je tjedni paketni proces (batch), a ne servis koji radi neprekidno. Pokreće se rasporedom, prolazi kroz trinaest idempotentnih koraka i završava s dvije datoteke i jednom e-poštom. Nema korisničkog sučelja koje netko mora otvoriti da bi sustav radio — sučelje postoji samo za provjeru i ispravke.

| Ritam | ponedjeljak 06:00 | Analizirano razdoblje: prethodni pon–ned. Trajanje obrade: ciljano ispod 30 minuta. |
| --- | --- | --- |
| Sloj analize | 5 slojeva | Opći gradski sentiment, turističko iskustvo, gastronomija, smještaj, ostali elementi destinacije. |
| Indeksi | 2 + 8 | Dva glavna indeksa (opći i turistički) te osam kategorijskih, svi na ljestvici 0–100. |
| Isporuka | HTML + PPTX | Samostalni HTML izvještaj i prezentacija od 11 slajdova, oboje kao privitak e-pošte i na internom portalu. |

## Kako izgleda jedan tjedni ciklus

- KORAK 01–03PrikupljanjeRegistar izvora → sirovi zapisi → dedupikacija

- KORAK 04–05FiltriranjeGeo-relevantnost, jezik, prijevod, spam i botovi

- KORAK 06–08AnalizaAspekti, sentiment, teme, povezivanje s objektima

- KORAK 09–11AgregacijaIndeksi, anomalije, nacrti preporuka

- KORAK 12–13IsporukaHTML, PPTX, e-pošta, portal, zapis izvođenja

## Sedam projektnih odluka koje oblikuju sve ostalo

- Besplatno i otvoreno gdje god je moguće. Cijela jezgra vrti se na GitHub Actions cron rasporedu, Pythonu i otvorenim modelima; plaćene komponente su opcionalne i jasno označene.

- Izvori su podatak, ne kôd. Novi izvor dodaje se YAML manifestom i (po potrebi) jednim adapterom — bez diranja pipeline-a.

- Sirovi sadržaj se ne pohranjuje ondje gdje uvjeti korištenja to zabranjuju. Za takve izvore pohranjuju se samo poveznica, datum, ocjena, izvedeni rezultati i hash teksta.

- Pseudonimizacija na ulazu. Identitet autora nikad ne ulazi u bazu u čitljivom obliku.

- Prag objave. Kategorijski indeks s manje od 15 jedinica analize prikazuje se kao „indikativno“, s manje od 5 kao „nedovoljno podataka“.

- Pomični prozori uz tjedni presjek. Za male kategorije objavljuje se i četverotjedni pomični prosjek, jer tjedni signal sam po sebi šumi.

- Svaka preporuka ima dokaz. Preporuka bez povezanog nalaza i pokazatelja ne ulazi u izvještaj.

## Sloj isporuke u odnosu na postojeću infrastrukturu

Ovaj repozitorij već ima dokazan obrazac: GitHub Actions cron, Node 20 dohvat s fetch uz cheerio i Playwright rezervom, te commit rezultata natrag u repozitorij (scripts/scrape-valpovo.js, .github/workflows/scrape-valpovo.yml). Taj obrazac preporučuje se zadržati za sloj prikupljanja, a analitičku jezgru dodati u Pythonu kao zaseban workflow. Time TZ dobiva funkcionalan sustav bez novog poslužitelja.

# Popis i procjena izvora podataka

Ocjena statusa odnosi se isključivo na besplatan i uvjetima dopušten automatizirani pristup. Izvor može biti vrijedan, a svejedno označen kao nedostupan — u tom slučaju je uz njega naveden dopušteni zamjenski izvor.

- [DOSTUPNO] besplatno i dopušteno za automatizaciju

- [UVJETNO] besplatno uz kvotu, odobrenje ili pravnu provjeru

- [NEDOSTUPNO] plaćeno ili zabranjeno — koristi se alternativa

## A. Mediji, portali i vijesti

| Izvor | Vrsta podataka | Način pristupa | Ograničenja i uvjeti | Kvaliteta | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalni portali SBplus, Brodportal, Posavska Hrvatska, Slavonski.hr i sl. | Vijesti o gradu, najave i izvještaji s događanja, komunalne teme | RSS (/feed) ili WordPress REST (/wp-json/wp/v2/posts); HTML dohvat samo ako feed ne postoji | Popis feedova i robots.txt provjeriti po domeni prije uključivanja; ograničiti na 1 zahtjev / 2 s; pohraniti sažetak i poveznicu, ne cijeli članak (autorsko pravo) | Visoka za teme, niska za sentiment posjetitelja — novinarski ton nije glas turista | [] |
| GDELT 2.0 DOC API | Globalni indeks medijskih objava s tonom i temama, uključuje hrvatske portale | Službeni javni API, bez ključa | Bez naplate; preporučeno ograničenje učestalosti; pokrivenost malih lokalnih portala je djelomična | Srednja — odlična za trend i anomalije, slabija za precizno lokalno pokrivanje | [] |
| Google News RSS | Naslovi i poveznice po upitu (npr. „Slavonski Brod“) | Javni RSS izlaz tražilice vijesti | Nije službeni API i nije pokriven ugovorom o razini usluge; koristiti samo naslov, datum i poveznicu; ne zaobilaziti paywall izvornih portala | Srednja — dobar sloj za otkrivanje, loš za dubinsku analizu | [] |
| Nacionalni mediji (RSS) | Objave nacionalnog dosega koje spominju grad | Javni RSS feedovi | Često samo naslov i uvod; puni tekst iza paywalla se ne dohvaća | Visoka za mjerenje dosega i reputacijskog rizika | [] |
| Wikimedia Pageviews API | Dnevni broj pregleda članaka o gradu i znamenitostima | Službeni besplatni REST API | Bez ključa, uz razumnu učestalost; agregirani podaci | Visoka kao neizravni pokazatelj interesa, ne sentimenta | [] |
| Media Cloud | Arhiva medijskih objava i pretraga | API uz registraciju | Besplatno za istraživačku upotrebu; kvote i uvjeti ovise o računu | Srednja do visoka; pokrivenost hrvatskih izvora treba provjeriti | [] |

## B. Društvene mreže, forumi i javne objave

| Izvor | Vrsta podataka | Način pristupa | Ograničenja i uvjeti | Kvaliteta | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YouTube Data API v3 | Videozapisi o gradu, opisi, javni komentari | Službeni API, besplatna dnevna kvota jedinica | Kvota se troši po operaciji; komentari mogu biti isključeni; potrebna pseudonimizacija autora | Srednja — vrijedno za doživljaj događanja i vlogove posjetitelja | [] |
| Reddit API | Objave i rasprave (npr. zajednice o Hrvatskoj i Slavoniji) | Službeni API uz OAuth aplikaciju | Besplatni sloj namijenjen nekomercijalnoj upotrebi uz ograničenje zahtjeva u minuti; komercijalna upotreba traži poseban ugovor — obavezna pravna provjera statusa TZ-a | Srednja — rijetko, ali iskreno; dobar izvor za „neispolirani“ dojam | [] |
| Bluesky (AT Protocol) | Javne objave i pretraga | Otvoreni javni API | Bez naplate; hrvatski volumen je nizak | Niska do srednja zbog volumena, visoka po dopuštenosti | [] |
| Mastodon (javne vremenske crte) | Javne objave po ključnim riječima | Javni API instanci | Bez naplate; poštovati pravila pojedine instance; vrlo nizak hrvatski volumen | Niska zbog volumena | [] |
| Facebook i Instagram — vlastiti kanali TZ-a | Doseg, reakcije, komentari na objavama TZ-a i Grada | Meta Graph API za stranice i poslovne račune kojima TZ upravlja | Zahtijeva pristanak vlasnika stranice; dopušteno jer je riječ o vlastitim podacima | Visoka — jedini pouzdan i dopušten uvid u reakcije na Meta platformama | [] |
| Facebook i Instagram — tuđe javne objave | Spominjanja grada izvan vlastitih kanala | Nema dopuštenog besplatnog puta nakon gašenja CrowdTanglea; Meta Content Library dostupna je samo odobrenim istraživačima | Struganje je protivno uvjetima korištenja — ne predlaže se ni u kojem obliku | — | [] |
| X / Twitter | Kratke javne objave | API s plaćenim razinama; besplatna razina nema upotrebljiv opseg čitanja | Struganje protivno uvjetima | — | [] |
| TikTok | Videozapisi i komentari | Research API namijenjen odobrenim akademskim ustanovama | TZ u pravilu ne ispunjava uvjete; alternativa je praćenje vlastitog računa | — | [] |
| Javni forumi i blogovi | Duže rasprave o životu u gradu i putovanjima | Javni HTML uz obavezno poštovanje robots.txt i uvjeta foruma | Po forumu provjeriti dopuštenost automatiziranog dohvata; ne prikupljati sadržaj iza prijave | Srednja — bogat kontekst, ali visok udio šuma | [] |

Nadomjestak za nedostupne mreže: pojačati težinu recenzijskih platformi, YouTube komentara i vlastitih kanala, te uvesti first-party anketu (QR kod u turističkom uredu, objektima i na događanjima) koja je ujedno pravno najčišći izvor.

## C. Recenzije i ocjene

| Izvor | Vrsta podataka | Način pristupa | Ograničenja i uvjeti | Kvaliteta | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Places API (New) | Prosječna ocjena, broj ocjena i ograničen broj najnovijih recenzija po objektu | Službeni Google API s ključem | Mjesečni besplatni opseg po vrsti poziva, iznad toga naplata; Place Details vraća samo malen broj recenzija po objektu; ograničenja pohrane i obavezna atribucija; struganje Google Mapsa je zabranjeno | Visoka za ocjene i trend broja ocjena, ograničena za tekstualnu analizu zbog malog broja vraćenih recenzija | [] |
| Tripadvisor Content API | Ocjena objekta, rang i kratki isječci recenzija | Službeni API uz odobrenje računa; besplatni mjesečni opseg poziva | Obavezna atribucija i poveznica natrag; ograničena pohrana i prikaz; struganje zabranjeno | Srednja — korisno za međunarodne posjetitelje, plitko po dubini teksta | [] |
| Booking.com | Ocjene i recenzije smještaja | Demand API dostupan samo partnerima; nema javnog besplatnog pristupa | Struganje protivno uvjetima korištenja | — | [] |
| Airbnb | Recenzije smještaja | Nema javnog API-ja | Struganje protivno uvjetima korištenja | — | [] |
| Google Business Profile API | Pune recenzije i odgovori — ali samo za objekte kojima podnositelj upravlja | Službeni API uz vlasničku potvrdu | Dopušteno za profile TZ-a, turističkog ureda, muzeja i objekata koji se dobrovoljno uključe | Vrlo visoka za uključene objekte | [] |
| First-party anketa posjetitelja | Ocjene po dimenzijama, motiv dolaska, namjera povratka, slobodni komentar | Vlastiti obrazac (npr. otvoreni alat za ankete) s QR kodom | Potreban jasan pristanak i informacija o obradi; podaci su u vlasništvu TZ-a | Najviša — jedini izvor koji pokriva pitanja koja platforme ne postavljaju | [] |

Zbog ograničenja recenzijskih platformi, model bodovanja odvaja brojčane ocjene (koje su široko dostupne i stabilne) od tekstualnog sentimenta (koji je uzorkovan i plići). Plan dopunjavanja: uključivanje ugostitelja i smještajnih objekata da sami podijele pristup svojim Business Profile recenzijama.

## D. Službeni izvori, događanja i kontekst

| Izvor | Vrsta podataka | Način pristupa | Ograničenja i uvjeti | Kvaliteta | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stranice TZ-a i Grada Slavonskog Broda | Najave, kalendar događanja, priopćenja, komunalne obavijesti | RSS ili WordPress REST, isti obrazac koji ovaj repozitorij već koristi | Vlastiti i javni sadržaj; bez posebnih ograničenja | Vrlo visoka — referentni kalendar za povezivanje događanja i sentimenta | [] |
| Ustanove u kulturi i organizatori | Repertoar kazališta, muzejske izložbe, festivali i sportski termini | Javne stranice i javni kalendari | Strukturiranost varira; dio podataka samo u HTML-u ili plakatima | Srednja do visoka | [] |
| eVisitor | Dolasci i noćenja po vrsti smještaja i tržištu | Nije javni API; TZ ima pristup podacima za svoje područje | Izvoz u dogovoru s TZ-om; podaci se koriste agregirano | Vrlo visoka — jedini pouzdan pokazatelj stvarnog volumena posjeta | [] |
| Državna statistika i otvoreni podaci | Turistički promet, demografija, gospodarski pokazatelji | Javne objave i portal otvorenih podataka | Kašnjenje u objavi; mjesečna ili godišnja granulacija | Visoka za kontekst, neupotrebljiva za tjedni signal | [] |
| OpenStreetMap / Overpass API | Registar objekata (ugostiteljstvo, smještaj, atrakcije) za povezivanje spominjanja s objektom | Besplatni javni API | Obavezna atribucija prema licenci ODbL; poštovati ograničenja učestalosti | Visoka kao kostur registra objekata | [] |
| Meteorološki podaci (npr. Open-Meteo) | Dnevne vremenske prilike za razdoblje analize | Besplatni API za nekomercijalnu upotrebu | Provjeriti uvjete za vrstu upotrebe | Visoka — ključna kontrolna varijabla: loše vrijeme objašnjava dio pada sentimenta o događanjima | [] |
| Google Trends | Relativni interes za pretraživanje pojmova | Nema službenog API-ja; nesluž. biblioteke su nestabilne i ograničene | Koristiti samo kao pomoćni signal uz jasnu ogradu, ili ručni tjedni izvoz | Niska pouzdanost automatizacije | [] |

### Realno očekivanje o pokrivenosti

Za grad veličine Slavonskog Broda ukupan tjedni volumen javnih objava relevantnih za turizam bit će malen. Zato je sustav namjerno projektiran kao sustav ranog upozoravanja i praćenja trenda, a ne kao reprezentativno istraživanje javnog mnijenja. Svaki izvještaj to mora izrijekom navesti u poglavlju o metodologiji.

# Analitički model i taksonomija tema

Jedinica analize je aspektno spominjanje: par (objava, aspekt) s vlastitom polaritetnom ocjenom i pouzdanošću. Jedna recenzija restorana tipično proizvede tri do pet takvih spominjanja.

## 3.1 Filtar relevantnosti — prije svake analize

Naziv „Brod“ je višeznačan, pa se pogrešna klasifikacija događa prije nego što sentiment uopće dođe na red. Filtar radi u tri prolaza:

| Prolaz | Postupak | Ishod |
| --- | --- | --- |
| 1. Pravila | Rječnik pozitivnih okidača (Slavonski Brod, Brod na Savi, Tvrđava Brod, Brodsko kolo, Marsonia, Poloj, Korzo, Brodsko-posavska…) i negativnih (Bosanski Brod, Brod na Kupi, Slavonski Šamac, plovilo kao „brod“, Brod u BiH) | Jasno relevantno / jasno nerelevantno / dvojbeno |
| 2. Geo-veza | Podudaranje s registrom objekata (OSM + vlastiti registar TZ-a) po nazivu, adresi i koordinatama u krugu grada | Objava vezana uz konkretan objekt dobiva najviši stupanj sigurnosti |
| 3. Klasifikator | Za dvojbene slučajeve, model klasifikacije na temelju konteksta rečenice; ispod praga sigurnosti ide u ljudsku provjeru | Relevantno s ocjenom sigurnosti 0–1 |

Objave s ocjenom relevantnosti ispod 0,60 ne ulaze u indekse, ali se čuvaju i prikazuju u redu za provjeru — upravo tu se najbrže uči.

## 3.2 Taksonomija: 9 kategorija prve razine

Prva razina je stabilna i nosi indekse. Druga razina je proširiva i služi za dijagnostiku i toplinsku mapu. Treća razina (konkretan objekt ili događaj) nastaje povezivanjem s registrom.

| Kategorija (L1) | Podteme (L2) | Tipični izvori |
| --- | --- | --- |
| G · Gastronomija | kvaliteta hrane; ponuda pića; autentičnost slavonske kuhinje; ljubaznost osoblja; brzina usluge; cijena i vrijednost; čistoća i ambijent; rješavanje prigovora; vegetarijanska i dijetalna ponuda; radno vrijeme | Recenzijske platforme, društvene mreže, anketa |
| S · Smještaj | čistoća; udobnost i buka; lokacija; prijava i odjava; ljubaznost domaćina; sadržaji (wi-fi, parking, doručak, klima); cijena i vrijednost; ponavljajući kvarovi; točnost oglasa | Recenzijske platforme, anketa, vlastiti kanali |
| A · Atrakcije i baština | Tvrđava Brod; šetnica uz Savu; spomenička baština; muzejski i galerijski sadržaji; interpretacija i vodstva; radno vrijeme i ulaznice; ponuda na stranim jezicima; suveniri | Recenzije, mediji, YouTube, anketa |
| D · Događanja | program i izvođači; organizacija; gužve i redovi; ozvučenje i tehnika; cijene na događanju; sanitarni čvorovi; sigurnost; informiranost o programu; sadržaj za djecu | Mediji, društvene mreže, vlastiti kanali |
| K · Komunalno i javni prostor | čistoća ulica; zelene površine; javni WC; rasvjeta; odvoz otpada; održavanje pločnika; javne fontane i klupe | Lokalni mediji, forumi, društvene mreže |
| P · Promet i parking | dostupnost parkinga; naplata i zone; gužve i regulacija; biciklističke staze; javni gradski prijevoz; dolazak autobusom i vlakom; tranzit i granični prijelaz | Lokalni mediji, forumi, recenzije |
| B · Sigurnost | percepcija sigurnosti danju i noću; incidenti; prometna sigurnost; sigurnost na događanjima; rasvjeta i nadzor | Mediji (crna kronika), forumi, recenzije |
| I · Informacije i pristupačnost | turistička signalizacija; turistički ured; web i jezične verzije; pristupačnost osobama s invaliditetom; ponuda za obitelji s djecom; ponuda za mlade; ponuda za starije; ljubimci; plaćanje karticom | Recenzije, anketa, društvene mreže |
| O · Opći gradski sentiment | gospodarstvo i radna mjesta; demografija i iseljavanje; gradska uprava i projekti; infrastrukturni zahvati; zdravstvo i obrazovanje; imidž i reputacija grada | Mediji, forumi, društvene mreže |

## 3.3 Sloj 2 — sentiment turističkog iskustva

Objava ulazi u turistički sloj samo ako je klasificirana kao iskustvo posjetitelja (autor opisuje posjet, boravak ili uslugu koju je koristio), a ne kao novinarski ili administrativni tekst. Za takve objave dodatno se izvlači:

| Tip posjetitelja | Obitelj, par, samostalni putnik, grupa, poslovni posjetitelj, tranzit — samo kada je eksplicitno navedeno ili jasno impliciran. Inače „nepoznato“; nagađanje je zabranjeno. |
| --- | --- |
| Motiv dolaska | Tranzit i usputno zaustavljanje, kulturni izlet, događanje ili festival, sport, posjet rodbini i prijateljima, poslovni razlog, priroda i rijeka Sava. |
| Faza putovanja | Prije dolaska (informiranje, rezervacija), dolazak i orijentacija, boravak, odlazak, nakon posjeta (preporuka). Omogućuje kartu pozitivnih i negativnih trenutaka. |
| Namjera povratka | Izraz namjere ponovnog dolaska ili preporuke drugima: potvrdna, niječna, uvjetna, neizražena. |
| Neispunjeno očekivanje | Eksplicitni jaz između očekivanog i doživljenog — najvrjedniji ulaz u preporuke jer izravno pokazuje što nedostaje. |

## 3.4 Obrada i kvaliteta podataka

| Postupak | Kako | Kontrola |
| --- | --- | --- |
| Prepoznavanje jezika | Statistički identifikator jezika na razini objave; poseban oprez kod kratkih tekstova i kod razlikovanja hrvatskog od bosanskog i srpskog | Ispod 30 znakova ili ispod praga sigurnosti → oznaka „jezik nesiguran“ i snižena težina |
| Strojni prijevod | Prevodi se samo ono što model sentimenta ne pokriva izravno; hrvatski, bosanski i srpski obrađuju se izvorno, bez prijevoda | Prijevod se pohranjuje uz izvornik; rezultat nosi oznaku „preko prijevoda“ i faktor pouzdanosti 0,9 |
| Dedupikacija | Tri razine: identičan URL i hash teksta; gotovo identičan tekst (SimHash / MinHash); semantička sličnost ugrađivanja iznad 0,92 uz isti objekt i blizak datum | Zadržava se najraniji zapis; ostali se vezuju kao duplikati radi mjerenja dosega |
| Stare recenzije prikazane iznova | Ključ jedinstvenosti je (izvor, objekt, hash autora, datum objave recenzije), nikad datum dohvata. Recenzija se broji u tjedan svoje objave, ne u tjedan kad ju je API vratio | Tjedni izvještaj izrijekom razdvaja „nove u ovom tjednu“ od „prvi put viđene, ali starije“ |
| Spam, botovi i promocija | Heuristike: ponavljanje istog teksta na više objekata, ekstremne ocjene bez teksta, gust splet poveznica, novi računi s naglom aktivnošću, promotivni obrasci | Označeno kao sumnjivo → isključeno iz indeksa, zadržano u evidenciji; udio isključenog prikazuje se u izvještaju |
| Ironija i mješoviti sentiment | Detektor suprotnosti (pohvala + negacija, tipični hrvatski ironijski obrasci, npr. „baš super…“ uz negativni kontekst), rečenična segmentacija za mješovite slučajeve | Označeno kao „mješovito“ ili „ironija moguća“ uz faktor pouzdanosti 0,6; prioritet u uzorku za ljudsku provjeru |
| Dokazna osnova | Za svako spominjanje pohranjuju se: poveznica, datum objave, izvor, kategorija, podtema, polaritet, pouzdanost i sažetak od najviše 25 riječi | Bez potpune dokazne osnove nalaz se ne može pojaviti u izvještaju |

# Model bodovanja i pokazatelji

Cilj je prozirnost: svaka ocjena u izvještaju mora se moći ručno reproducirati iz pohranjenih spominjanja. Nema skrivenih koeficijenata.

## 4.1 Težina pojedinog spominjanja

w_i = c_i · f_i · q_i · r_i · a_i

c_i  pouzdanost modela         0,0–1,0   (× 0,9 ako je preko prijevoda, × 0,6 ako je označena ironija)

f_i  svježina                  0,5^(starost_u_danima / 21)   — poluvrijeme 21 dan, samo za pomične prosjeke

q_i  kvaliteta izvora          0,4–1,0   (vidi tablicu niže)

r_i  doseg                     min(2,0 ; 1 + log10(1 + doseg_i / medijan_dosega))

a_i  autentičnost              1,0 uobičajeno; 0,0 za označen spam ili bot

| Razred izvora | q_i | Obrazloženje |
| --- | --- | --- |
| First-party anketa, vlastiti Business Profile | 1,00 | Provjeren identitet konteksta, poznata metodologija |
| Recenzije na velikim platformama | 0,90 | Vezane uz stvarni posjet, ali podložne manipulaciji |
| Lokalni i nacionalni mediji | 0,80 | Uredničku odgovornost ima izdavač, ali to je glas medija, ne posjetitelja |
| Komentari na videozapisima, javne objave | 0,65 | Autentično, ali neujednačeno i teško provjerljivo |
| Forumi i blogovi | 0,55 | Visok kontekst, nizak nadzor |
| Agregatori (indeks vijesti) | 0,40 | Najčešće samo naslov; sklon ponavljanju istog sadržaja |

## 4.2 Dvije odvojene ljestvice, pa spoj

Tekstualni sentiment (uvijek dostupan)

S_k  = Σ(w_i · p_i) / Σ(w_i)              p_i ∈ [-1, +1], winsoriziran na 5. i 95. percentil

TS_k = 50 · (S_k + 1)                      → 0–100

Brojčane ocjene (samo gdje postoje: gastronomija, smještaj, atrakcije)

R_k  = (n_k · prosjek_k + m · μ_k) / (n_k + m)      m = 20, μ_k = povijesni prosjek kategorije

RS_k = 100 · (R_k − min) / (max − min)              ljestvica 1–5 ili 1–10, normalizirana

Kategorijski indeks

INDEX_k = α_k · RS_k + (1 − α_k) · TS_k

α = 0,50  gastronomija, smještaj        (ocjene su brojne i stabilne)

α = 0,35  atrakcije                     (manje ocjena)

α = 0,00  komunalno, promet, sigurnost, informacije, opći sentiment  (nema ocjena)

Bayesovo stezanje s pretpostavljenim brojem m = 20 znači: objekt s tri recenzije ne može sam odskočiti na vrh ili dno ljestvice — njegov prosjek se povlači prema povijesnom prosjeku kategorije dok ne skupi dovoljno ocjena. Vrijednost m kalibrira se nakon prvog tromjesečja prema stvarnoj disperziji.

## 4.3 Zaštite od iskrivljenja malim brojem ekstrema

- Winsorizacija polariteta na 5. i 95. percentil unutar kategorije i tjedna.

- Kvota po autoru: najviše jedno spominjanje po autoru, objektu i kategoriji u tjednu.

- Kvota po objektu: jedan objekt ne smije nositi više od 25 % ukupne težine kategorije; višak se proporcionalno smanjuje.

- Kvota po izvoru: jedan izvor ne smije nositi više od 40 % ukupne težine kategorije.

- Pragovi objave: n ≥ 15 → puna ocjena; 5 ≤ n < 15 → oznaka „indikativno“ i ocjena u zagradi; n < 5 → „nedovoljno podataka“, bez broja.

- Interval pouzdanosti: 90 % interval procijenjen bootstrapom (1000 ponavljanja). Ako se intervali dvaju tjedana preklapaju, promjena se ne opisuje kao trend.

## 4.4 Glavni indeksi

TSI — Turistički sentiment (samo objave klasificirane kao iskustvo posjetitelja)

TSI = 0,20·G + 0,20·S + 0,18·A + 0,12·D + 0,10·P + 0,08·K + 0,07·I + 0,05·B

OSG — Opći sentiment grada (sve relevantne javne objave, uključujući neturističke)

OSG = 0,40·O + 0,20·K + 0,15·P + 0,10·B + 0,15·(D+A)/2

Kategorija bez dovoljno podataka izbacuje se iz zbroja, a preostali ponderi

se renormaliziraju na 1,00. Izvještaj tada navodi koje su kategorije izostavljene.

## 4.5 Usporedbe, trend i anomalije

| Pokazatelj | Definicija | Prikaz u izvještaju |
| --- | --- | --- |
| Δ tjedan | INDEX(T) − INDEX(T−1) | Bodovi uz strelicu i riječ (raste / pada / bez promjene) — nikad samo boja |
| Δ 4 tjedna | INDEX(T) − prosjek(T−1…T−4), uz primijenjenu svježinu | Glavni signal za male kategorije |
| Δ povijesno | Odstupanje od istog tjedna prethodne godine ili od cjelokupnog dostupnog prosjeka | Dostupno tek nakon 12 mjeseci; do tada eksplicitno „nije dostupno“ |
| Udio negativnih | Težinski udio spominjanja s p_i < −0,2, s Wilsonovim intervalom | Osjetljiviji rani signal od prosjeka |
| Anomalija razine | Robustna z-vrijednost prema medijanu i MAD-u na 8 tjedana; okidač ¦z¦ > 2,5 | Automatsko upozorenje |
| Anomalija volumena | Volumen > 3 × medijan zadnjih 8 tjedana ili Poissonov test p < 0,01 | Upozorenje „nagli porast spominjanja“ |
| Skok negativnosti | Porast udjela negativnih za više od 15 postotnih bodova uz n ≥ 10 | Krizni signal, najviši prioritet |
| Ocjena pouzdanosti | Funkcija veličine uzorka, broja različitih izvora i širine intervala → visoka / srednja / niska | Oznaka uz svaki indeks |

### Pravilo tumačenja

Promjena indeksa manja od 3 boda, ili promjena unutar preklapajućih intervala pouzdanosti, opisuje se kao stabilno. Agent ne smije proizvesti rečenicu o trendu koju podaci ne podnose — to je češći način gubitka povjerenja u ovakav sustav od bilo koje tehničke pogreške.

# Tehnička arhitektura i tijek podataka

Načelo: trinaest koraka, svaki idempotentan i ponovljiv. Svaki korak čita iz baze, piše u bazu i bilježi se u evidenciju izvođenja. Ako korak 07 padne, ponavlja se samo on — ne cijeli tjedan.

## 5.1 Koraci obrade

| # | Korak | Ulaz → izlaz | Ponašanje pri pogrešci |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prikupljanje | Registar izvora → raw_item | Izvor koji padne ne ruši izvođenje; bilježi se kao „izvor nedostupan“ i ulazi u upozorenje |
| 02 | Normalizacija | raw_item → item (jedinstvena shema) | Neparsabilan zapis ide u karantenu s razlogom |
| 03 | Dedupikacija | item → item.duplicate_of | Kod dvojbe zadržava se zapis, ne briše |
| 04 | Relevantnost | item → relevance_score | Ispod praga → red za provjeru |
| 05 | Jezik i prijevod | item → lang, text_en | Bez prijevoda → obrada izvornim višejezičnim modelom uz nižu težinu |
| 06 | Aspektna segmentacija | item → mention (objava × aspekt) | Ako nijedan aspekt nije prepoznat → kategorija „nesvrstano“ |
| 07 | Sentiment | mention → polarity, confidence | Ponavljanje koraka; kod trajnog pada koristi se pričuvni model |
| 08 | Povezivanje s objektom | mention → poi_id | Nepovezano ostaje na razini kategorije |
| 09 | Agregacija | mention → index_weekly | Poštuje pragove objave |
| 10 | Anomalije | index_weekly → alert | — |
| 11 | Nacrti preporuka | alert + mention → recommendation | Uvijek prolazi kroz ljudsku potvrdu prije slanja |
| 12 | Izrada izvještaja | Predložak → HTML + PPTX | Pad izrade PPTX-a ne blokira slanje HTML-a |
| 13 | Isporuka | E-pošta + interni portal | Neuspjelo slanje ponavlja se tri puta, pa se eskalira administratoru |

## 5.2 Tehnološki izbori

| Komponenta | Preporuka | Alternativa | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspoređivač | GitHub Actions schedule (cron), isti obrazac kao postojeći workflow u ovom repozitoriju | Prefect (besplatni sloj), n8n, systemd timer na VPS-u | Nula troška i nula održavanja poslužitelja; ograničenje su minute izvođenja na privatnim repozitorijima |
| Prikupljanje | Node 20 adapteri (fetch + cheerio, Playwright samo iznimno) — nastavak postojećeg koda | Python + httpx + selectolax; Scrapy za veći opseg | Playwright samo kada stranica bez JS-a ne daje sadržaj; nikad za zaobilaženje zaštite |
| Registar izvora | YAML manifest po izvoru (sources/*.yaml) + tipizirani adapteri: rss, wp_rest, json_api, html | JSON shema u bazi s uređivanjem kroz sučelje | Ključ proširivosti: novi portal = nova datoteka, bez izmjene pipeline-a |
| Baza | PostgreSQL (npr. besplatni upravljani sloj) s pgvector za semantičku dedupikaciju | SQLite ili DuckDB uz datoteku u repozitoriju — dovoljno za očekivani volumen | Pri niskom volumenu DuckDB je legitiman izbor i pojednostavljuje sve |
| Sirovi zapisi | Komprimirani JSONL po izvođenju, u objektnoj pohrani s besplatnim slojem | Zapis u repozitorij (obrazac koji projekt već koristi) | Retencija 90 dana; za izvore s ograničenjem pohrane čuva se samo hash i metapodaci |
| Prepoznavanje jezika | Kompaktni statistički identifikator jezika (npr. fastText model za identifikaciju jezika) | lingua-py za kratke tekstove, CLD3 | Razlikovanje hr/bs/sr je nesigurno — tretirati ih kao jednu jezičnu skupinu za obradu |
| Prijevod | Otvoreni prijevodni modeli lokalno (obitelj Opus-MT ili NLLB), bez slanja podataka trećoj strani | Samostalno postavljen LibreTranslate | Prevodi se samo ono što je nužno; izvornik se uvijek čuva |
| Sentiment (hr/bs/sr) | Model iz obitelji BERTić za južnoslavenske jezike, fino podešen na javno dostupnom hrvatskom skupu za sentiment + vlastiti zlatni skup | Višejezični XLM-R sentiment model; leksički pristup samo kao pričuva | Točan naziv kontrolne točke modela potvrditi pri implementaciji; obavezna evaluacija na vlastitom skupu prije produkcije |
| Aspektna analiza | Veliki jezični model s ograničenim izlazom u JSON shemu, pokrenut lokalno (npr. preko Ollame) | Pravila + ključne riječi po podtemi; plaćeni API model ako TZ odobri trošak | Lokalno pokretanje rješava i trošak i privatnost; sporije, ali volumen je malen |
| Teme i grupiranje | BERTopic nad višejezičnim ugradbenim vektorima | Grupiranje ključnih riječi, LDA | Pri malom volumenu grupiranje se radi na četverotjednom prozoru, ne tjedno |
| Dedupikacija | SimHash i MinHash (datasketch) + kosinusna sličnost ugradbenih vektora | Samo hash teksta za MVP | Prag sličnosti 0,92 kalibrirati na stvarnim podacima |
| Agregacija | pandas ili DuckDB SQL, s formulama u jednom modulu | Čisti SQL pogledi u bazi | Formule moraju biti na jednom mjestu i pokrivene testovima |
| HTML izvještaj | Jinja2 predložak + Apache ECharts ugrađen u datoteku (jedna samostalna datoteka) | Plotly s ugrađenim prikazom; Chart.js | Samostalna datoteka radi i kao privitak e-pošte, bez interneta |
| PPTX | python-pptx uz korporativni predložak TZ-a (.potx) | Marp ili reveal.js → izvoz; LibreOffice u konzolnom načinu za pretvorbu | python-pptx daje stvarno uredive slajdove, ne slike |
| Isporuka | SMTP iz workflowa; objava na internom portalu (GitHub Pages ili postojeći Vercel projekt) uz zaštitu pristupa | Besplatni sloj servisa za slanje e-pošte | Privitci: HTML + PPTX; u tijelu poruke pet najvažnijih uvida |
| Ljudska provjera | Streamlit aplikacija: red za provjeru, ispravak oznake, potvrda preporuka | FastAPI + HTMX; u krajnjoj nuždi tablica u proračunskoj tablici | Svaki ispravak sprema se kao zlatna oznaka s autorom i vremenom |
| Nadzor | Tablica run_log + vanjski „dead man's switch“ servis + e-pošta administratoru | Sentry (besplatni sloj) za iznimke | Nedostatak izvještaja u ponedjeljak mora proizvesti obavijest, a ne tišinu |
| Tajne | GitHub Actions Secrets | Upravitelj tajni odabranog pružatelja | Nijedan ključ ne smije završiti u repozitoriju ni u izvještaju |

## 5.3 Model podataka

source        id, naziv, tip(rss|wp_rest|json_api|html|survey), url, razred_kvalitete q,

aktivan, robots_provjeren_dana, uvjeti_biljeska, dopusta_pohranu_teksta(bool)

raw_item      id, source_id, run_id, dohvat_ts, payload(jsonb), payload_hash

item          id, raw_item_id, source_id, url, objavljeno_ts, naslov, tekst?, tekst_hash,

autor_pseudonim, jezik, jezik_sigurnost, prijevod_en?, doseg?, ocjena?, ocjena_ljestvica?,

relevantnost, duplicate_of, spam_flag, is_visitor_experience, karantena_razlog?

poi           id, naziv, tip(restoran|smjestaj|atrakcija|dogadanje|javni_prostor),

osm_id?, lat, lon, aliasi[]

mention       id, item_id, poi_id?, kategorija_l1, podtema_l2, polaritet(-1..1), pouzdanost,

mjesovito(bool), ironija_flag, citat_sazetak(≤25 rijeci), tezina_w, gold_label?

event         id, naziv, datum_od, datum_do, tip, izvor_url        → vezanje sentimenta na događanje

index_weekly  tjedan_iso, kljuc(TSI|OSG|G|S|A|D|K|P|B|I), vrijednost, n, broj_izvora,

ci_lo, ci_hi, pouzdanost(vis|sred|nis), delta_1t, delta_4t, delta_yoy?

alert         id, tjedan_iso, tip(razina|volumen|negativnost|izvor_nedostupan), kategorija,

ozbiljnost(hitno|visoko|srednje), obrazlozenje, dokazi[](mention_id)

recommendation id, tjedan_iso, nalaz_id, horizont(hitno|takticko|strateski), prioritet,

opis, dokaz, aktivnost, ucinak, slozenost, nositelj, rok, kpi, status_potvrde

run_log       run_id, korak, pocetak, kraj, status, broj_zapisa, poruka_greske?

gold_sample   mention_id, tjedan_iso, ljudska_oznaka, model_oznaka, ocjenjivac, ts

## 5.4 Dodavanje novog izvora bez izmjene sustava

# sources/sbplus.yaml  — primjer manifesta

id: portal_primjer

naziv: "Lokalni portal (primjer)"

tip: rss

url: "https://primjer.hr/feed/"

razred_kvalitete: 0.80

dopusta_pohranu_teksta: false     # čuvamo sažetak i poveznicu, ne cijeli članak

robots_provjeren: 2026-09-11

ogranicenje: { zahtjeva_u_minuti: 30 }

mapiranje:

objavljeno_ts: pubDate

naslov: title

tekst: description

url: link

filtri:

mora_sadrzavati: ["Slavonski Brod", "Brod", "Brodsko-posavsk"]

Uključivanje izvora znači: (1) dodati manifest, (2) pokrenuti provjeru u testnom načinu, (3) ručno ocijeniti uzorak od 30 zapisa, (4) postaviti aktivan: true. Tek tada izvor utječe na indekse — i to od sljedećeg tjedna, kako promjena okvira uzorkovanja ne bi izgledala kao promjena sentimenta. Ta činjenica bilježi se u izvještaju kao promjena metodologije.

# Prijedlog HTML dashboarda

Jedna samostalna HTML datoteka, bez vanjskih ovisnosti, čitljiva na mobitelu i u pregledniku e-pošte. Redoslijed sekcija slijedi način na koji se izvještaj zaista čita: prvo zaključak, zatim brojke, pa dokazi, pa zadaci.

| # | Sekcija | Sadržaj | Prikaz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izvršni sažetak | 5–7 uvida, svaki jedna rečenica + pokazatelj + poveznica na dokaz | Numerirana lista s oznakom smjera (▲ ▼ ■) i riječju, ne samo bojom |
| 2 | Indeksi | TSI i OSG + osam kategorijskih, s n, brojem izvora i ocjenom pouzdanosti | Red pločica; ispod svake tanka traka s intervalom pouzdanosti |
| 3 | Promjene | Δ tjedan, Δ 4 tjedna, Δ povijesno (kad postane dostupno) | Tablica s tabularnim brojkama i tekstualnom oznakom stanja |
| 4 | Trendovi | Krivulje indeksa kroz 12 tjedana, s osjenčanim pojasom pouzdanosti | Linijski grafikoni, naglašena zadnja točka, os s imenovanim vrijednostima |
| 5 | Toplinska mapa | Kategorije × tjedni, s brojem u svakoj ćeliji | Divergentna paleta uz obavezan broj u ćeliji — nikad samo boja |
| 6 | Teme | Top 5 pozitivnih i top 5 negativnih tema, s volumenom i promjenom | Dva stupca, vodoravne trake |
| 7 | Citati | Anonimizirani citat ili parafraza (≤25 riječi), datum, izvor, poveznica ako je dopuštena | Kartice s oznakom polariteta u riječi i simbolu |
| 8 | Rizici i upozorenja | Nova upozorenja s ozbiljnošću, dokazima i preporučenim rokom reakcije | Popis s bočnom trakom ozbiljnosti + tekstualna oznaka |
| 9 | Događanja | Događanja u tjednu, volumen spominjanja i sentiment prije/tijekom/poslije, uz vremensku prognozu kao kontrolu | Vremenska crta s oznakama |
| 10 | Preporuke | Tri odvojena bloka: hitno, taktički (7–30 dana), strateški (3–12 mjeseci) | Tablica s prioritetom, nositeljem, rokom i KPI-jem |
| 11 | Metodologija | Izvori, veličine uzorka, isključeno kao spam, promjene metodologije, ograničenja | Sklopivi odjeljak, uvijek prisutan, nikad skriven |

## Shema rasporeda

### Toplinska mapa — kategorija × tjedan

Nule i crtice su rezervirana mjesta. Stvarne vrijednosti nastaju tek prvim pokretanjem agenta; crtica označava kategoriju ispod praga objave.

## Pristupačnost i UX pravila

- Kontrast teksta najmanje 4,5 : 1, a velikih brojki najmanje 3 : 1 (WCAG 2.2 AA).

- Nijedna informacija ne smije ovisiti isključivo o boji: uz svaku boju ide simbol (▲ ▼ ■) i riječ.

- Divergentna paleta za sentiment mora ostati čitljiva pri deuteranopiji — provjeriti simulacijom prije puštanja u rad.

- Grafikoni imaju tekstualni opis i tablični ekvivalent podataka ispod (sklopivo) — to rješava i čitače zaslona i ispis.

- Tipografija: jedan stupac teksta do 70 znakova, brojke tabularne, ista veličina za istu vrstu podatka kroz cijeli izvještaj.

- Ispis na A4 mora dati upotrebljiv dokument — dio čitatelja izvještaj čita na papiru.

# Struktura PowerPoint prezentacije

Jedanaest slajdova, generiranih iz istih podataka kao HTML, u predložak TZ-a. Svaki slajd ima naslov koji je tvrdnja, a ne naziv teme — prezentacija se čita i bez govornika.

| # | Slajd | Sadržaj | Vizualni element |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naslovnica | Naziv, analizirano razdoblje (pon–ned), datum izrade, broj analiziranih jedinica, verzija metodologije | Logo TZ-a, jedna fotografija grada iz vlastite arhive |
| 2 | Izvršni sažetak | 5–7 uvida, svaki s pokazateljem i smjerom | Numerirana lista s oznakama smjera |
| 3 | Glavni indeksi | TSI i OSG, promjena prema prošlom tjednu i četverotjednom prosjeku, ocjena pouzdanosti | Dvije velike brojke + sparkline od 12 tjedana |
| 4 | Indeksi po kategorijama | Osam kategorija s n i pouzdanošću; izostavljene kategorije jasno navedene | Vodoravni stupčasti grafikon, sortiran po promjeni |
| 5 | Što je diglo sentiment | Tri pozitivna pokretača s dokazom i volumenom | Tri kartice + po jedan anonimizirani citat |
| 6 | Što je spustilo sentiment | Tri negativna pokretača s dokazom i volumenom | Tri kartice + po jedan anonimizirani citat |
| 7 | Gastronomija i smještaj | Ocjene naspram tekstualnog sentimenta, ponavljajući prigovori, promjena broja recenzija | Dvije kolone, raspršeni dijagram ocjena u odnosu na sentiment |
| 8 | Destinacija u širem smislu | Sadržaji, događanja, promet, parking, komunalne teme, sigurnost, pristupačnost | Toplinska mapa s brojkama u ćelijama |
| 9 | Rizici i prilike | Nova upozorenja s ozbiljnošću i rokom reakcije; prilike prepoznate iz neispunjenih očekivanja | Matrica 2×2: vjerojatnost × učinak |
| 10 | Taktičke preporuke (7–30 dana) | Do pet aktivnosti s prioritetom, nositeljem, rokom i KPI-jem | Tablica |
| 11 | Strateške preporuke (3–12 mjeseci) | Do četiri smjera s očekivanim učinkom i složenošću; zadnji blok: metodologija i ograničenja | Tablica + podnožje s napomenom o uzorku |

Ako je tjedan bez upozorenja, slajd 9 se ne izostavlja nego izrijekom navodi „nema novih rizika iznad praga“ — izostanak slajda čitatelj tumači kao propust sustava.

# Model strateških i taktičkih preporuka

Preporuka nastaje isključivo iz nalaza. Nalaz nastaje isključivo iz spominjanja koja imaju dokaznu osnovu. Lanac je obavezan i provjerljiv: mention → nalaz → preporuka → KPI.

## 8.1 Obavezna polja preporuke

| Problem ili prilika | Jedna rečenica, bez stručnog žargona, razumljiva članu turističkog vijeća. |
| --- | --- |
| Dokaz | Broj spominjanja, razdoblje, izvori i najviše tri anonimizirana citata s poveznicama gdje je dopušteno. |
| Pokazatelj | Konkretna vrijednost koja je preporuku pokrenula (npr. pad kategorijskog indeksa, porast udjela negativnih, upozorenje o volumenu). |
| Predložena aktivnost | Konkretan, izvediv korak — ne „poboljšati komunikaciju“, nego što točno, gdje i za koga. |
| Prioritet | [HITNO] [VISOK] [SREDNJI] [NIZAK] — izračunat, pa ljudski potvrđen. |
| Očekivani učinak | Na koji indeks ili pokazatelj i u kojem smjeru; ako se ne može procijeniti, navodi se „nepoznato“. |
| Složenost | S (do 5 radnih dana i unutar ovlasti TZ-a), M (do 30 dana ili traži partnera), L (proračun, natječaj ili odluka Grada). |
| Nositelj | Prijedlog: TZ ured, Grad, komunalno poduzeće, organizator događanja, ugostitelj, prijevoznik. TZ potvrđuje ili mijenja. |
| Rok | Konkretan datum za hitno i taktičko; tromjesečje za strateško. |
| KPI | Mjerljiv, s polaznom vrijednošću iz tjedna nastanka preporuke i ciljanim rokom provjere. |

## 8.2 Izračun prioriteta

P = (U · 0,40) + (I · 0,30) + (V · 0,20) + (E · 0,10)

U  hitnost      1–5   koliko brzo šteta raste ako se ne reagira

I  učinak       1–5   procijenjeni utjecaj na indeks × broj pogođenih posjetitelja

V  vjerodostojnost 1–5  veličina uzorka i broj neovisnih izvora koji potvrđuju nalaz

E  izvedivost   1–5   obrnuto proporcionalno složenosti i ovisnosti o trećima

P ≥ 4,2 → HITNO     3,4–4,1 → VISOK     2,5–3,3 → SREDNJI     < 2,5 → NIZAK

Pravilo nadjačavanja: nalaz s ozbiljnošću "hitno" iz upozorenja o sigurnosti,

zdravstvenoj ispravnosti ili reputacijskoj krizi uvijek ide u HITNO,

neovisno o izračunu.

## 8.3 Tri odvojena horizonta

| Horizont | Okidač | Tipičan sadržaj | Tko odlučuje |
| --- | --- | --- | --- |
| [HITNO] Krizna reakcija | Upozorenje razine „hitno“: skok negativnosti, sigurnosni ili zdravstveni incident, viralna negativna objava s velikim dosegom | Provjera činjenica, javni odgovor ili demanti, izravan kontakt s objektom ili organizatorom, obavijest Gradu, praćenje u dnevnom ritmu dok se ne smiri | Direktor TZ-a istog radnog dana |
| [7–30 DANA] Taktički | Ponavljajući prigovor s dovoljnim uzorkom ili pad kategorijskog indeksa izvan intervala pouzdanosti | Ispravak informacija na web-u i kartama, dopuna signalizacije, odgovori na recenzije, kratka obuka za objekte, prilagodba najave događanja, mikro-kampanja za prepoznatu prednost | TZ ured, tjedni operativni sastanak |
| [3–12 MJESECI] Strateški | Trend potvrđen kroz najmanje osam tjedana ili strukturni jaz koji se ponavlja kroz kategorije | Program razvoja proizvoda (npr. povezivanje baštine u zaokruženu ponudu), ulaganje u pristupačnost, sustav kvalitete za ugostitelje i smještaj, plan parkiranja i signalizacije, godišnja komunikacijska strategija, proširenje first-party mjerenja | Turističko vijeće i Grad, uz proračunsku odluku |

### Kontrola protiv preporuka bez pokrića

Agent ne smije generirati preporuku ako je n < 5 u kategoriji, ako nalaz počiva na jednom izvoru, ili ako je nalaz već bio predmet preporuke u posljednja četiri tjedna bez promjene stanja (tada se stara preporuka eskalira s bilješkom „bez pomaka N tjedana“, umjesto da se generira nova). Preporuke se prije slanja pojavljuju u redu za potvrdu — TZ ih može odobriti, izmijeniti ili odbaciti, a odbačene ulaze u skup za učenje.

# Sigurnost, privatnost i usklađenost

## 9.1 Zaštita osobnih podataka

| Pitanje | Postupak |
| --- | --- |
| Obrađuju li se osobni podaci? | Da. Javno objavljena recenzija s korisničkim imenom je osobni podatak. Sustav se od početka projektira kao obrada osobnih podataka, ne kao „rad s javnim podacima“. |
| Pravna osnova | Legitimni interes (čl. 6. st. 1. t. f Opće uredbe) uz pisanu procjenu ravnoteže interesa. Za first-party anketu: privola, s jasnom informacijom prije ispunjavanja. |
| Minimizacija | Ne prikuplja se profil autora, povijest objava, lokacija ni bilo koji podatak koji nije nužan za mjerenje sentimenta o destinaciji. |
| Pseudonimizacija | Korisničko ime se pri unosu zamjenjuje HMAC hashom sa soli koja se čuva odvojeno. Originalno ime ne ulazi u bazu ni u izvještaj. |
| Anonimizacija citata | Najviše 25 riječi, bez imena, naziva objekta kada nije nužan, datuma boravka i bilo kojeg detalja koji bi omogućio prepoznavanje osobe. Prednost ima parafraza. |
| Posebne kategorije | Zdravstveni, vjerski, politički i drugi osjetljivi podaci ne obrađuju se; ako se pojave u tekstu, zapis se izuzima iz analize. |
| Rokovi čuvanja | Sirovi tekst 90 dana; izvedena spominjanja i indeksi trajno u agregiranom obliku; zahtjev za brisanjem izvršava se na temelju hasha autora ili poveznice. |
| Prava ispitanika | Objavljena kontakt-točka i postupak odgovora u roku; evidencija radnji obrade prema čl. 30.; procjena učinka (DPIA) ako opseg praćenja to zahtijeva. |
| Nadzorno tijelo | Agencija za zaštitu osobnih podataka; dokumentacija spremna za uvid. |

## 9.2 Poštovanje uvjeta korištenja i autorskih prava

- Nema zaobilaženja. Ne zaobilaze se prijava, paywall, CAPTCHA, ograničenja učestalosti ni bilo koja tehnička zaštita. Izvor koji to zahtijeva jednostavno se ne koristi.

- robots.txt i uvjeti po izvoru. Provjera prije uključivanja i ponovna provjera tromjesečno; datum provjere bilježi se u manifestu izvora.

- Prepoznatljiv agent. Vlastiti User-Agent s nazivom projekta i kontaktom, uz ograničenje učestalosti i eksponencijalno odustajanje kod pogrešaka.

- Rezerva prava na rudarenje teksta. Poštuju se izražene rezervacije prava izdavača (opt-out) u skladu s propisima o autorskom pravu.

- Bez pohrane gdje nije dopušteno. Za izvore koji ograničavaju pohranu recenzija čuvaju se samo poveznica, datum, ocjena, izvedeni rezultati i hash; tekst se ne zadržava.

- Atribucija. Obavezne oznake i poveznice natrag prema uvjetima pojedine platforme; licencna atribucija za otvorene podatke o objektima.

- Interna upotreba. Izvještaj je interni dokument TZ-a; javna objava pojedinačnih citata traži dodatnu provjeru dopuštenosti.

## 9.3 Tehnička sigurnost i granice automatizacije

- Tajne isključivo u upravitelju tajni; nikad u kodu, izvještaju ni evidenciji.

- Pristup izvještajima i sučelju za provjeru samo imenovanim osobama, s dvofaktorskom prijavom.

- Načelo najmanjih ovlasti za pristup bazi; odvojeni računi za čitanje i pisanje.

- Odlazna komunikacija ograničena na popis dopuštenih domena izvora.

- Nadzor nad rezultatom: nijedan javni istup, odgovor na recenziju ni objava ne nastaje automatski. Agent predlaže, čovjek objavljuje.

- Transparentnost: u izvještaju stoji da su ocjene rezultat automatizirane analize s poznatom pogreškom, uz navedenu točnost klasifikacije iz zadnje provjere.

# Fazni plan implementacije

Procjene su u čovjek-danima za jednog iskusnog inženjera uz povremeno sudjelovanje osobe iz TZ-a. Svaka faza završava nečim upotrebljivim.

| Faza | Sadržaj | Rezultat | Trajanje | Složenost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 · Izvidnica | Popis i pravna provjera izvora, robots.txt, uvjeti, procjena legitimnog interesa, registar objekata iz otvorenih podataka, četverotjedno baseline brojanje volumena | Potvrđen popis izvora i realna slika volumena; odluka o dizajnu prozora agregacije | 8–12 d | [niska] |
| F1 · Kostur | Registar izvora, adapteri za RSS i WordPress REST, normalizacija, dedupikacija, filtar relevantnosti, baza, evidencija izvođenja, tjedni raspored | Agent svaki ponedjeljak puni bazu relevantnim objavama; još bez sentimenta | 10–15 d | [srednja] |
| F2 · Analiza | Jezik i prijevod, aspektna segmentacija, model sentimenta, zlatni skup od 300 ručno označenih spominjanja, mjerenje točnosti | Izmjerena kvaliteta klasifikacije; objavljena makro-F1 vrijednost | 12–18 d | [visoka] |
| F3 · Bodovanje i izvještaj | Formule indeksa, pragovi, intervali pouzdanosti, anomalije, HTML predložak, slanje e-pošte | Prvi stvarni tjedni HTML izvještaj u rukama TZ-a | 10–14 d | [srednja] |
| F4 · Prezentacija i preporuke | Generiranje PPTX-a u predlošku TZ-a, motor preporuka, sučelje za ljudsku provjeru i potvrdu | Potpun tjedni paket: HTML + PPTX + potvrđene preporuke | 10–14 d | [srednja] |
| F5 · Proširenje izvora | Recenzijski API-ji uz kvote, YouTube, vlastiti kanali, first-party anketa s QR kodom, uključivanje ugostitelja | Znatno veći i kvalitetniji uzorak, osobito za gastronomiju i smještaj | 8–12 d | [srednja] |
| F6 · Kalibracija | Ponovno podešavanje modela na zlatnom skupu, kalibracija m i pondera, uvođenje godišnje usporedbe, nadzorne obavijesti | Stabilan sustav s dokumentiranom točnošću i povijesnom usporedbom | 6–10 d | [srednja] |

Ukupno približno 64–95 čovjek-dana do potpune funkcionalnosti. Najranija korisna isporuka (kraj F3) dostižna je za oko 40–60 dana rada. Faze F5 i F6 mogu teći usporedno.

Preporučeni redoslijed uvođenja izvora prati omjer vrijednosti i rizika: prvo vlastiti i službeni izvori, zatim lokalni mediji, pa recenzijski API-ji s kvotama, i tek na kraju izvori koji traže pravnu provjeru. Time sustav ranije postaje koristan, a pravni rizik ostaje pod kontrolom.

# Rizici, ograničenja i kontrola kvalitete

## 11.1 Registar rizika

| Rizik | Učinak | Mjera |
| --- | --- | --- |
| Premalen tjedni volumen | Indeksi šume; lažni trendovi | Pragovi objave, četverotjedni pomični prosjeci, intervali pouzdanosti, izričito „nedovoljno podataka“ |
| Pristranost uzorka prema medijima | Mjeri se ton novinara umjesto doživljaja posjetitelja | Odvojeni indeksi OSG i TSI; turistički sloj isključivo iz objava o iskustvu |
| Platforma promijeni uvjete ili ugasi pristup | Prekid vremenskog niza | Modularni adapteri, oznaka promjene metodologije u izvještaju, nikad tiha zamjena izvora |
| Model griješi na hrvatskoj ironiji i sarkazmu | Pogrešan predznak nalaza | Označavanje niže pouzdanosti, prioritet u ručnoj provjeri, objavljena izmjerena točnost |
| Manipulacija recenzijama | Umjetni skok ili pad ocjene objekta | Kvote po autoru i objektu, detekcija obrazaca, Bayesovo stezanje, upozorenje na sumnjiv obrazac |
| Sezonalnost tumačena kao pad | Pogrešne preporuke izvan sezone | Usporedba s istim razdobljem prethodne godine čim postane dostupna; do tada izričita ograda |
| Vanjski čimbenici (vrijeme, radovi, nesreća) | Sentiment pada bez veze s ponudom | Vremenski podaci i kalendar radova kao kontrolne varijable u interpretaciji |
| Pravna pritužba zbog obrade ili citata | Zaustavljanje projekta | Procjena legitimnog interesa, pseudonimizacija, kratki citati, kontakt-točka, dokumentirani postupci |
| Prekomjerno povjerenje u brojke | Odluke na temelju šuma | Ocjena pouzdanosti uz svaki broj, pravilo tumačenja od 3 boda, obavezno poglavlje o ograničenjima |
| Tiho gašenje agenta | Izvještaj izostane, nitko ne primijeti | Vanjski nadzor „mrtve ruke“; izostanak izvještaja pokreće obavijest administratoru |

## 11.2 Kontrola kvalitete

| Kontrola | Ritam | Prag |
| --- | --- | --- |
| Ručna provjera stratificiranog uzorka | Tjedno, 50–60 spominjanja iz svih kategorija i razina pouzdanosti | Makro-F1 za sentiment ≥ 0,75; točnost relevantnosti ≥ 0,90 |
| Dvostruko označavanje | Mjesečno, na 20 % uzorka | Slaganje ocjenjivača (Cohenova kapa) ≥ 0,60; ispod toga se popravljaju upute, ne model |
| Provjera dedupikacije | Tjedno, automatski izvještaj | Udio lažnih duplikata ispod 2 % |
| Provjera dostupnosti izvora | Pri svakom izvođenju | Svaki izvor bez zapisa dva tjedna zaredom pokreće upozorenje |
| Nadzor pomaka modela | Mjesečno | Pad makro-F1 za više od 0,05 pokreće ponovno podešavanje |
| Reprodukcija indeksa | Tromjesečno | Ručni izračun jednog kategorijskog indeksa mora se poklopiti s objavljenim na dvije decimale |
| Povratna veza TZ-a | Uz svaki izvještaj | Oznaka „koristan / nekoristan“ po uvidu; uvidi trajno ocijenjeni kao nekorisni izbacuju se iz predloška |

## 11.3 Trajna ograničenja koja se ne mogu ukloniti

- Analiziraju se samo javno objavljeni sadržaji. Posjetitelji koji ništa ne objave — a to je velika većina — nisu zastupljeni. First-party anketa je jedini način da se taj jaz djelomično zatvori.

- Najveće recenzijske platforme za smještaj nemaju besplatan i dopušten pristup, pa je sloj smještaja sustavno slabije pokriven od gastronomije.

- Meta platforme nisu dostupne za praćenje tuđih javnih objava, što uklanja jedan od najvećih kanala hrvatske javne rasprave.

- Tjedni indeks za grad ove veličine je signal, ne mjerenje. Za odluke o proračunu treba tromjesečni pogled, ne tjedni.

- Uzročnost se ne mjeri. Sustav pokazuje da je nešto poraslo ili palo i uz što se to vremenski poklapa — zašto, utvrđuje čovjek.

Sentiment Radar Slavonski Brod · funkcionalna i tehnička specifikacija, verzija 1.0. Sve brojke u prikazima sučelja unutar ovog dokumenta su rezervirana mjesta. Nazivi konkretnih modela, kvote API-ja i uvjeti korištenja provjeravaju se u Fazi 0 jer se mijenjaju bez najave.

Status provedbe: prva probna iteracija je izvedena 11. rujna 2026. i radi na stvarnim podacima — kôd u scripts/sentiment-sb/, rezultati u data/sentiment-sb/, izvještaj u docs/dashboard-slavonski-brod.html, tjedni raspored u .github/workflows/sentiment-slavonski-brod.yml. Iteracija pokriva korake 01–12 za tri lokalna medijska izvora i Wikimedia Pageviews; recenzijski izvori, model za hrvatski sentiment i PPTX izlaz još nisu implementirani. Izmjerena preciznost relevantnosti u toj iteraciji iznosi 76 % (uzorak 25), ispod cilja od 90 % iz poglavlja 11.2.